Bước 1. Viết User Story cho R5

- Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình, để bệnh nhân luôn thấy giá đúng mà không phải chờ Rikkei Care sửa hộ qua email

- Vì sao chọn vai trò “quản lý phòng khám” thay vì “admin Rikkei Care”:

+) Người đề xuất, người thực hiện theo tác và người được lợi trực tiếp đều là quản lý phòng khám

+) Admin chỉ là người làm hộ. Nếu viết vai trò admin thì story sẽ thành làm nhanh hơn việc sửa, lệch yêu cầu gốc là phòng khám tự chủ

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hệ thống lưu giá mới, hiển thị thông báo thành công, bệnh nhân xem gói khám đó sẽ thấy giá mới

AC 2 (thất bại): Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then hệ thống không lưu, giữ nguyên giá cũ, hiển thị thông báo lỗi ngay tại ô giá

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

- Chưa được vì:

| Điều kiện | Kết quả |
| --- | --- |
| Có user story đủ 3 vế | Đạt |
| có tiêu chí nghiệm thu | Đạt |
| đã có ước lượng | Chưa, đề bài không nêu thẻ đã ước lượng |
| đủ nhỏ để làm xong trong 1 sprint | Chưa rõ, chưa ai đánh giá vì chưa ước lượng |

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Phòng khám tự cập nhật giá gói khmas |
| Nhãn | Xanh Dương: đây là chức năng mới cho người dùng không phải lỗi |
| Người phụ trách | 1 Dev của đội |
| Hạn hoàn thành | Ngày cuối của Sprint |

- Vị trí trong cột: nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất thì thẻ đặt trên cùng cột, vì Trello đọc từ trên xuống và thứ tự trong cột chính là thứ tự ưu tiên. Quyền sắp xếp thuộc về PO.